连州市农村村民住宅建设申请审批工作流程图

符合宅基地申请条件的农户，以户为单位向本村级组织提交《农村宅基地和建房（规划许可）申请表》、《农村宅基地使用承诺书》、身份证、户口簿原件及复印件。

村民申请

通过竣工验收的农户，可向不动产登记机构申请办理不动产登记。对于符合要求、材料完备的，应在自受理申请之日起5个工作日内完成登记。

申请办理登记

竣工核查验收

核查验收到场：农村住宅项目竣工3个月内，村民应提请乡镇政府进行竣工验收。自收到申请之日起7个工作日内，乡级政府应组织联审联办机构进行竣工验收，填写《农村宅基地和建房（规划许可）验收意见表》。

丈量批放到场：经批准用地建房农户，在开工前向乡级政府提出开工放线申请，自受理之日起5个工作日内，组织联审联办机构、村级组织、建房户和承建方到现场定位放线，确定建房用地边界和建筑物平面位置。

乡级政府根据相关部门联审联办结果。在《农村宅基地和建房（规划许可）审批表》上签署审批意见。核发《乡村建设规划许可证》和《农村宅基地批准书》。

乡级政府审批

乡镇自然资源、规划建设、农业农村及其他相关部门根据职能职责在《农村宅基地和建房（规划许可）审批表》上签署审核意见，涉及电力、交通、水利等其他部门的，要征求相关部门的意见。

乡级部门联审联办

重点审查提交的材料是否真实有效、是否征求了用地建房相邻权利人意见。审查通过的，将相关资料公示5日无异议后，由村级组织在《农村宅基地和建房（规划许可）申请表》上签署意见，报送乡级政府。

村级组织审查公示

村民选用住建部门编印的通用图集，或委托有资质的设计单位编制农村住宅设计方案。

选用图集方案

实地选址

申请审查到场：乡级政府要在收到宅基地和建房（规划许可）申请5个工作日内，组织乡镇联审联办机构审查申请人是否符合条件，拟用地是否符合规划和选址要求。如果符合，则由村民自行聘请有资质的测绘公司绘制宗地图，载明宅基地的具体位置、长宽、四至，并标明与永久参照物的具体距离；如不符合，则依法依规书面答复。